BÁO CÁO HỌC TẬP CÁ NHÂN/NHÓM

Tên lớp: 20241IT6121005 	Khóa: 17

Tên nhóm: Nhóm 6

Tên chủ đề: Xây dựng website quản lý nhân sự trong doanh nghiệp cho công ty FourH

| Tuần | Người thực hiện | Nội dung công việc | Kết quả đạt được | Kiến nghi với giảng viên hướng dẫn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cả nhóm | Thành lập nhóm, lựa chọn đề tài | Đã lập được nhóm, bầu nhóm trưởng; Đã chọn xong đề tài | Không có |
| 2 | Cả nhóm | Xây dựng đề cương | Hoàn thiện đề cương | Không có |
| 3 | Mai Duy Hoàng Phan Văn Hòa | Tiến hành thu thập và phân tích tài liệu | Thu thập đủ tài liệu tham khảo; phân tích yêu cầu | Không có |
| 4 | Thái Minh Hiếu Nguyễn Mạnh Hiệp | Thiết kế giao diện website | Thiết kế giao diện trang chủ, các trang con | Không có |
| 5 | Thái Minh Hiếu Nguyễn Mạnh Hiệp | Xây dựng chức năng website | Hoàn thiện chức năng thêm/xóa/sửa nhân viên | Không có |
| 6 | Mai Duy Hoàng Phan Văn Hòa | Tích hợp cơ sở dữ liệu | Hoàn thiện kết nối database với các chức năng | Không có |
| 7 | Cả nhóm | Kiểm thử và tinh chỉnh | Kiểm thử toàn bộ, sửa lỗi giao diện, chức năng | Không có |
| 8 | Cả nhóm | Viết báo cáo | Hoàn thiện báo cáo thực tập và chuẩn bị trình bày | Không có |

Ngày …. tháng …. năm 2024

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hiệp

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIẾU LUẬN, BÀI TẬP LỚN, ĐỒ ÁN/DỰ ÁN

Tên lớp: 20241IT6121005   	Khóa: 17

Tên nhóm: Nhóm 6

Tên chủ đề: Xây dựng website quản lý nhân sự trong doanh nghiệp cho công ty FourH

| Tuần | Người thực hiện | Nội dung công việc | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cả nhóm | Thành lập nhóm, lựa chọn đề tài | Họp nhóm, lấy ý kiến cả nhóm, thống nhất đề tài |
| 2 | Mai Duy Hoàng Phan Văn Hòa Nguyễn Mạnh Hiệp | Xây dựng đề cương (Mở đầu, Chương 1, Chương 2, Tài liệu tham khảo) | Thu thập tài liệu tham khảo; phân công nhiệm vụ cho các thành viên xây dựng |
| 3 | Mai Duy Hoàng Phan Văn Hòa | Tiến hành thu thập và phân tích tài liệu | Sử dụng nguồn tài liệu uy tín trên mạng và tài liệu sách, báo |
| 4 | Thái Minh Hiếu Nguyễn Mạnh Hiệp | Thiết kế giao diện website | Sử dụng các công cụ thiết kế giao diện như Figma hoặc Adobe XD |
| 5 | Thái Minh Hiếu Nguyễn Mạnh Hiệp | Xây dựng chức năng website | Lập trình và kiểm tra các chức năng thêm/sửa/xóa nhân viên |
| 6 | Mai Duy Hoàng Phan Văn Hòa | Tích hợp cơ sở dữ liệu | Kết nối cơ sở dữ liệu với chức năng website |
| 7 | Cả nhóm | Kiểm thử và tinh chỉnh | Kiểm thử giao diện, chức năng và các lỗi phát sinh trong thực tế |
| 8 | Cả nhóm | Viết báo cáo | Viết tổng quan dự án, chuẩn bị trình bày trước giảng viên |

Ngày …. tháng …. năm 2024

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hiệp